Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 05.09.2025 |

Lavori svolti

Ricerca informazioni

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire la parte su word ovvero la documentazione, pensare a come svolgere ogni parte del progetto

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 12.09.2025 |

Lavori svolti

Use Case, quaderno dei compiti, ricerca informazioni su come meglio creare i livelli, ricerca di sprites e design della schermata principale

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-Come trasformare una melodia in un livello +Trovando un file MIDI di qualche melodia e poi usare la libreria DRYWETMIDI per trasformarlo in un array C#, o passarlo a un convertitore in formato .ABC e trascriverlo in array a mano o con l’aiuto di qualche AI (ChatGPT, Claude, …)

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Iniziare a creare il progetto su Unity, iniziare a creare lo script di interpretazione di note (che trasforma le note in un array), poi script di creazione e gestione di note sullo schermo.

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 19.09.2025 |

Lavori svolti

Diagramma di Gantt preventivo (tranne tempi) Iniziato a progettare il core del progetto

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-I tempi e le date nel gantt erano tutte incasinate per colpa del software usato (project professional)

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire di progettare il core di progetto e passare alla scelta di melodie e design delle interfacce

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 26.09.2025 |

Lavori svolti

Iniziato e quasi concluso tutti i diagrammi, trovato certi sprite per la parte grafica

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire diagrammi, finire parte grafica, finire gantt, iniziare app

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 03.10.2025 |

Lavori svolti

Concluso i diagrammi, finito di trovare tutti i sprites per la parte grafica. Design della parte grafica concluso.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Trovare le melodie da trasformare in livelli, creare il progetto su unity, importare tutto e iniziare a implementare la classe Nota e Music. // OPPURE CONTINUARE LA DOCUMENTAZIONE

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 10.10.2025 |

Lavori svolti

Completato la doc fino al punto 3 escluso. (Noto che È molto più semplice quando hai i diagrammi)

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare la doc fino al punto 4 escluso, fixare i tempi nel gantt e poi iniziare l’implementazione.

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 17.10.2025 |

Lavori svolti

Doc fino a punto 4 escluso, iniziato progetto unity

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare unity fino a tutte le pagine funzionanti, iniziare a scrivere le classi

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 24.10.2025 |

Lavori svolti

-Finito l’implementazione menu principale, credits -Finito implementazione di design in Unity di Settings, Level Selection -Creato tutte le script necessario (Non finito di implementare)

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-Non si mostrano i particles. +Non ancora risolto

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire tutta la parte grafica Unity, implementare la classe music e nota.

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 31.10.2025 |

Lavori svolti

Finito le impostazioni del tutto, finito i credits, trovato i livelli e trasformati in Midi, iniziato implementazione gioco gioco Fixato i particles Fonti: https://github.com/fuhton/piano-mp3/tree/master/piano-mp3

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Fare playerController e finire implementazione gioco gioco,

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 14.11.2025 |

Lavori svolti

Finito lo script Interpretator (Ovvero quello che istanzia muove e distrugge i blocchi cadenti) Iniziato lo script playerController e tutto ciò che centra con la mappatura tra tasti e note. (Buon punto) https://discussions.unity.com/t/what-are-ienumerator-and-coroutine/143510

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-Quando finivo di giocare un livello e lo ricaricavo con instenzione di rigiocarlo mi mostraa subito i risultati senza il gioco; +Risolto togliendo variabili statiche, perchè unity non le resetta. -Solo il colore verde stava bene sui blocchi cadenti, gli altri non riempivano del tutto il blocco creando un cerchio dentro il blocco +Risolto impostando il colore in maniera diretta e dopo l’assegnazione della texture invece di colorare la texture. -Dal nulla ha smesso di funzionare il keyRemapper +Dal nulla ha riniziato a funzionare -Il colore del picker si resetta visualmente nelle impostazioni(Non dovrebbe) -La nota può essere associata a più tasti e viceversa -Mismatch tra il tempoOffset di quello che suoni e quello che dovresti -Per adesso tutto sta funzionando basato sui tuoi frameRate invece che su time delta time -Viene generato un errore quando cancello un blocco (Non ha nessun impatto ma comunque da risolvere) -Problema ho provato a suonare ed mi ha scritto le mie note in maniera molto sbagliata da quelle che dovevano essere. (Sopra mie, sotto come dovevano essere file: “PROBLEMA.txt”).

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire l’interpretatore, risolvere tutti i problemi, fare il sistema di livelli (Togliere la scelta di livelli hard coded. Se resta tempo scrivere il tasto da schiacciare sotto al pianoforte.

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 21.11.2025 |

Lavori svolti

Corretto tutti gli errori, fatto il sistema di livelli. Gioco quasi finito manca renderlo responsive, aggiungere i suoni e scrivere il tasto da schiacciare sotto i tasti del pianoforte. https://discussions.unity.com/t/whats-the-result-of-playerprefs-get-if-the-key-value-was-never-set/178700

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-Il colore del picker si resetta visualmente nelle impostazioni(Non dovrebbe) +Corretto mettendo una riga di codice che ricarica il colore ogni volta che netri nelle impostazioni -La nota può essere associata a più tasti e viceversa +Corretto controllando se il tasto È già associato a qualcosa -Per adesso tutto sta funzionando basato sui tuoi frameRate invece che su time delta time +Adattato un po ma funzioan comuqnue a base fps -Viene generato un errore quando cancello un blocco (Non ha nessun impatto ma comunque da risolvere) +Risolto mettendo tutto in un for invece che un foreach in modo che non si cancella il collegamento a un blocco quando è in uso dal foreach -Problema ho provato a suonare ed mi ha scritto le mie note in maniera molto sbagliata da quelle che dovevano essere. (Sopra mie, sotto come dovevano essere file: “PROBLEMA.txt”). +Ricontrollando non c’era questo problema. -Non mi converte il risultato in stelle +Me lo converte ma le stelle erano su un layer sbagliato, risolto impostando il layer -1 -Non È ancora perfetto il calcolo di punteggio perché le diverse canzoni devono essere diversamente veloci, quindi bisogna adattare tutto con delle costanti.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Renderlo responsive, aggiungere i suoni, fare la QoL, sistemare il calcolo del punteggio e implementare time delta time.

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 28.11.2025 |

Lavori svolti

Ho reso tutto responsive, ed ho aumentato la QoL aggiungendo la scritta di quale tasto bisogna schiacciare per suonare una determinata nota. Ho fatto in modo che il giocatore vede che sta rimappando i tasti (Prima si vedeva solo dal debug log). Ho fixato le particles che non avevano la sprite. Ho aggiunto la possibilità di uscire dal remapping con “escape” e di resettare i tasti ai default. Fatto confronto e critica dei diari con yasser. https://discussions.unity.com/t/how-to-make-responsive-ui-in-unity/706858 https://discussions.unity.com/t/48-getting-added-to-number/235424/2

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-Non È ancora perfetto il calcolo di punteggio perché le diverse canzoni devono essere diversamente veloci, quindi bisogna adattare tutto con delle costanti. -Se rimappi un tasto a una tasto gia usato, non fa update visuale fino a quando non rientri nelle impostazioni -Se alla fine di un livello scegli di passare al prossimo, ti passa pure se non hai fatto manco una stella e quindi se non hai sbloccato il prossimo.. -Se alla fine di un livello scegli di passare al prossimo, ti passa e no resetta la scena sballando tutti i tempi. -I label dei tasti sovrappogono gli altri oggetti.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Aggiugere i suoni, risolvere tutti i problemi e passare alla documentazione del capitolo 4.

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 05.12.2025 |

Lavori svolti

Fatta teoria di come presentare le prime 2-3 ore. Completamente implementato i suoni nel gioco (theme, sfx, note), e certe animazioni. Corretto errori piccoli, iniziato a correggere gli altri errori. https://discussions.unity.com/t/make-music-continue-playing-through-scenes/175434/2 https://support.unity.com/hc/en-us/articles/206116056-How-do-I-use-an-Audio-Source-in-a-script

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Nelle prime 2 ore finire di correggere tutti gli errori e poi passare a documentare dove fare almeno ¾.

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 12.12.2025 |

Lavori svolti

Ho risolto certi problemi del progetto e ho quasi finito la documentazione dell’implementazione e dei test.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire tutto.

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 19.12.2025 |

Lavori svolti

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro